# ПРЕДЛОЖЕНИЕ

# О ЗАКЛЮЧЕНИИ КОНЦЕССИОННОГО СОГЛАШЕНИЯ

# О СОЗДАНИИ И ПОСЛЕДУЮЩЕЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБЪЕКТА СПОРТА – ПЛАВАТЕЛЬНЫЙ БАССЕЙН С МЕСТАМИ 
ДЛЯ ЗРИТЕЛЕЙ В Г. ГАТЧИНА

# С ЛИЦОМ, ВЫСТУПАЮЩИМ С ИНИЦИАТИВОЙ ЗАКЛЮЧЕНИЯ КОНЦЕССИОННОГО СОГЛАШЕНИЯ

# (Предложение сформировано по результатам переговоров по согласованию

иных условий в целях заключения концессионного соглашения)

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «БАССЕЙН ГАТ» (ООО «БАССЕЙН ГАТ»)

197110, г. Санкт-Петербург, улица Ремесленная, д. 7. лит. А

Тел./Факс: (812) 449-28-88

адрес электронной почты: ppp@bassejny.ru

| № |  | Содержание сведений |
| --- | --- | --- |
| I. | Сведения о соответствии Заявителя установленным требованиям |  |
| 1. | Сведения об отсутствии решения о ликвидации юридического лица - Заявителя | Решение о ликвидации Заявителя отсутствует. Подтверждено выпиской из Единого государственного реестра юридических лиц, представленной в составе ранее поданных документов (исх. № 3140/16-БГАТ-ЮУ от 21.11.2016 г.) |
| 2. | Сведения об отсутствии определения суда о возбуждении производства по делу о банкротстве в отношении Заявителя | Определение суда о возбуждении производства по делу о банкротстве в отношении Заявителя отсутствует. Подтверждено выпиской из Единого государственного реестра юридических лиц, представленной в составе ранее поданных документов (исх. № 3140/16-БГАТ-ЮУ от 21.11.2016 г.) |
| 3. | Сведения об отсутствии недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности лица по уплате этих сумм исполненной) за прошедший календарный год, размер которых превышает 25 процентов балансовой стоимости активов лица, по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний отчетный период | Недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации за прошедший календарный год, размер которых превышает 25 процентов балансовой стоимости активов лица, по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний отчетный период у Заявителя отсутствуют. Подтверждено: - справкой Межрайонной ИФНС России № 25 по Санкт-Петербургу № 30877 по состоянию на 25.10.2016 о состоянии расчетов по налогам, сборам, пеням, штрафам, процентам; - справкой управления Пенсионного фонда Российской Федерации в Петроградском районе Санкт-Петербурга от 25.10.2016 № 202Р01160119832 о состоянии расчетов по страховым взносам, пеням и штрафам; - справкой филиала № 10 Государственного учреждения – Санкт-Петербургского регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации от 27.10.2016 № 12234 о состоянии расчетов по страховым взносам, пеням и штрафам. Вышеперечисленные справки были представлены в составе ранее поданных документов (исх. № 3140/16-БГАТ-ЮУ от 21.11.2016 г.) |
| 4. | Сведения о наличии у Заявителя средств или возможности их получения в размере не менее 5 процентов объема заявленных в проекте концессионного соглашения инвестиций (предельного размера расходов на создание и (или) реконструкцию объекта концессионного соглашения, которые предполагается осуществить концессионером, на каждый год срока действия концессионного соглашения) | Заявитель располагает средствами или возможностью их получения в размере не менее 5 процентов объема заявленных в проекте концессионного соглашения инвестиций (предельного размера расходов на создание объекта концессионного соглашения, которые предполагается осуществить концессионером, на каждый год срока действия концессионного соглашения). Подтверждено: - Справкой (Выпиской из лицевого счета № 40702810290270001623 за период с 16.02.2016 г. по 26.10.2016 г.); - Выпиской из лицевого счета № 40702810290270001623 за период с 26.10.2016 по 26.10.2016. Вышеперечисленные документы были представлены в составе ранее поданных документов (исх. № 3140/16-БГАТ-ЮУ от 21.11.2016 г.) |
| II. | Сведения, подтверждающие соответствие инициативы Заявителя программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов, государственным программам Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальным программам, за исключением случаев, если объектом концессионного соглашения является имущество, указанное в части 1.2 статьи 10 Федерального закона «О концессионных соглашениях» |  |
| 5. | Наименование органа, осуществляющего полномочия собственника в отношении вида имущества, являющегося объектом концессионного соглашения | Ленинградский областной комитет по управлению государственным имуществом в соответствии с Постановлением Правительства Ленинградской области от 23.04.2010 № 102 «Об утверждении Положения о Ленинградском областном комитете по управлению государственным имуществом» или иной орган (иное лицо), определяемый концедентом в качестве лица, осуществляющего полномочия собственника в отношении имущества, являющегося объектом концессионного соглашения |
| 6. | Имущество, являющееся объектом концессионного соглашения, которое планируется создать (реконструировать) в рамках концессионного соглашения, в том числе объекты движимого имущества, технологически связанного с объектами недвижимого имущества и предназначенного для осуществления деятельности, предусмотренной концессионным соглашением, и его существенные характеристики | Объектом концессионного соглашения является объект спорта - Плавательный бассейн с местами для зрителей в г. Гатчина, состоящий из недвижимого и технологически связанного с ним движимого имущества, в том числе оборудование, необходимое для водоподготовки в соответствии с пунктом 2 Приложения № 2 к проекту концессионного соглашения (Описание, в том числе технико-экономические показатели, Объекта концессионного соглашения), состав которого будет определен в проектной документации. ## Состав и существенные характеристики объекта концессионного соглашения приведены в Приложении № 2 к проекту концессионного соглашения (Описание, в том числе технико-экономические показатели, Объекта концессионного соглашения). |
| 7. | Адрес (место нахождения) предлагаемого к созданию и (или) реконструкции объекта концессионного соглашения | Ленинградская область, Гатчинский муниципальный район, Гатчинское городское поселение, г. Гатчина |
| 8. | Срок передачи концедентом концессионеру объекта концессионного соглашения и (или) иного передаваемого концедентом концессионеру по концессионному соглашению недвижимого имущества или недвижимого и движимого имущества, технологически связанных между собой и предназначенных для осуществления деятельности, предусмотренной концессионным соглашением | В рамках концессионного соглашения предполагается создание объекта концессионного соглашения (не реконструкция). Концедент передает концессионеру созданный объект концессионного соглашения во владение и пользование в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты уведомления концедента о получении концессионером документов, подтверждающих осуществление государственной регистрации и кадастрового учета объекта концессионного соглашения. Передача объекта концессионного соглашения оформляется актом приема-передачи, подписываемым концедентом и концессионером. |
| 9. | Наличие либо отсутствие проектной документации | Проектная документация будет разработана концессионером в соответствии с условиями концессионного соглашения. Срок для разработки проектной документации составляет 5 (Пять) месяцев с даты государственной регистрации договора аренды земельного участка. |
| 10. | Технико-экономические характеристики объекта концессионного соглашения | Технико-экономические характеристики объекта концессионного соглашения приведены в Приложении № 2 к проекту концессионного соглашения (Описание, в том числе технико-экономические показатели, Объекта концессионного соглашения). |
| 11. | Краткое описание актуальности, целей и задач предлагаемого к реализации проекта концессионного соглашения, включая проблемы, на решение которых он направлен | Цель проекта: Создание необходимой инфраструктуры, обеспечивающей право каждого на свободный доступ к физической культуре и спорту как к необходимому условию развития физических, интеллектуальных и нравственных способностей личности, право на занятия физической культурой и спортом для всех категорий граждан и групп населения Ленинградской области. Задачи проекта: - Создание объекта спорта – Плавательный бассейн с местами для зрителей в г. Гатчина; - Целевая эксплуатация созданного объекта спорта для оказания плавательных и иных сопутствующих услуг потребителям; - Развитие инфраструктуры для занятий массовым спортом и физической культурой по месту жительства, обеспечение безопасного и эффективного функционирования спортивных объектов. Актуальность проекта: Реализация инвестиционного проекта по созданию и последующей эксплуатации объекта спорта – Плавательный бассейн с местами для зрителей в г. Гатчина Ленинградской области соответствует целям, заявленным в Постановлении Правительства Ленинградской области от 14.11.2013 № 401 «Об утверждении государственной программы Ленинградской области «Развитие физической культуры и спорта в Ленинградской области» и, в частности, способствует: - Совершенствованию материально-технической базы и инфраструктуры физической культуры и спорта; - Увеличению уровня обеспеченности населения Ленинградской области плавательными бассейнами; - Укреплению здоровья населения и формированию здорового образа жизни; - Созданию благоприятных условий для увеличения охвата населения спортом и физической культурой. В рамках государственной программы Ленинградской области «Развитие физической культуры и спорта в Ленинградской области» предусмотрена подпрограмма «Развитие объектов физической культуры и спорта в Ленинградской области». Среди основных мероприятий указанной подпрограммы предусмотрено создание (строительство) и эксплуатация сети плавательных бассейнов на территории Ленинградской области в рамках концессионных соглашений. Более того, «создание (строительство) и эксплуатация объекта спорта - плавательного бассейна в г. Гатчина в рамках концессионного соглашения» предусмотрено в составе мероприятий подпрограммы в Постановлении Правительства Ленинградской области от 27.11.2015 № 444 «Об утверждении Перечня объектов подпрограммы «Развитие объектов физической культуры и спорта в Ленинградской области» государственной программы Ленинградской области «Развитие физической культуры и спорта в Ленинградской области». Таким образом, реализация проекта полностью соответствует государственной программе Ленинградской области «Развитие физической культуры и спорта в Ленинградской области» (включая подпрограмму «Развитие объектов физической культуры и спорта в Ленинградской области»). Проект направлен на решение следующих актуальных проблем: - Недостаточный уровень обеспеченности населения Ленинградской области спортивными залами и плавательными бассейнами; - Недостаточное привлечение населения к регулярным занятиям физической культурой; - Низкий охват лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов занятиями адаптивной физической культурой; - Отсутствие возможности для систематического занятия спортом у большинства граждан; - Низкая привлекательность занятий физической культурой и спортом среди населения и непопулярность ведения здорового образа жизни. |
| 12. | Сметная стоимость предлагаемого к реализации проекта концессионного соглашения на этапе создания и (или) реконструкции и использования (эксплуатации) объекта концессионного соглашения (расходы по проекту на каждом из указанных этапов с разбивкой на источники финансирования: собственные и заемные средства, финансирование из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации с указанием бюджета, по годам реализации проекта) | Реализация проекта состоит из двух этапов: инвестиционного (проектирование, создание и оснащение объекта концессионного соглашения движимым имуществом) и эксплуатационного (эксплуатация, техническое обслуживание и содержание объекта концессионного соглашения). Инвестиционный этап: Банковские гарантии в период проектирования и создания – 13,9 млн. руб. (собственные средства концессионера, 2017 год – 0,1 млн. руб., 2018 год – 13,8 млн. руб.); Аренда земельного участка – 3,3 млн. руб. на срок проектирования и создания объекта (собственные средства концессионера, 2017 – 0,1 млн. руб., 2018 год – 1,2 млн. руб., 2019 год – 1,2 млн. руб., 2020 год – 0,8 млн. руб. (рассчитана в соответствии с Действующим законодательством на дату подачи Предложения); Проектирование – 17,5 млн. руб. (собственные средства концессионера, 2018 год); Создание – 600 млн. руб. (средства областного бюджета – бюджетные инвестиции: 2018 год – 147 млн. руб., 2019 год - 31 млн. руб., заемные средства концессионера: 2019 год – 223,4 млн. руб., 2020 год – 120,6 млн. руб.; собственные средства концессионера: 2019 год – 34,1 млн. руб., 2020 год – 43,9 млн. руб.); Подключение объекта к инженерным сетям – определяется на основании технических условий на подключение (собственные средства концессионера); Оснащение движимым имуществом – 18,2 млн. руб. (собственные средства концессионера, 2020 год); Проценты по обслуживанию заемных средств, при процентной ставке 12,1% - 52,0 млн. руб. (собственные средства концессионера, 2019 год – 8,9 млн. руб., 2020 год – 37,6 млн. руб., 2021 год – 5,5 млн. руб.); Расходы на выполнение работ по проектированию (100% затрат), созданию объекта концессионного соглашения (87% затрат), подключению к сетям инженерно-технического обеспечения (100% затрат) подлежат возмещению за счет средств областного бюджета – бюджетных инвестиций. Точный размер бюджетных инвестиций определяется по итогам прохождения государственной экспертизы проектной и сметной документаций. Выплата бюджетных инвестиций осуществляется концедентом в два этапа: - Бюджетные инвестиции на стадии создания объекта концессионного соглашения (2018 год – 147 млн. руб., 2019 год – 31 млн. руб.); - Бюджетные инвестиции на стадии эксплуатации (2021 год – 361,5 млн. руб.). Эксплуатационный этап: Операционные расходы на оказание услуг по предоставлению объекта концессионного соглашения и осуществление технического обслуживания и содержания – 1 676,1 млн. руб. за весь срок эксплуатации (собственные средства концессионера, 2020-2037 гг.: 98,5 млн. в год без учета индексации); Расходы по предоставлению бассейна для проведения тренировок и соревнований сборных команд Ленинградской области – 26,4 млн. руб. за весь срок эксплуатации в ценах 2017 года (2021-2037 гг.: 1,6 млн. руб. в год без учета индексации); Реновация движимого имущества, входящего в состав Объекта концессионного соглашения – собственные или заемные средства концессионера (стоимость и сроки будут определены в зависимости от спецификации движимого имущества, в соответствии с требованиями, установленными в Постановлении Правительства РФ от 01.01.2002 г. № 1 «О классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы», и иным Действующим законодательством); Страхование, банковские гарантии в период эксплуатации в пределах 1,8 млн. руб. (собственные средства концессионера 2020-2037 гг.: 0,1 млн. руб. в год без учета индексации); Аренда земельного участка – 15,8 млн. руб. за весь срок эксплуатации (собственные средства концессионера, 2020-2036 гг. – 14,9 млн. руб., 2037 г. – 0,9 млн. руб. (рассчитана в соответствии с Действующим законодательством на дату подачи Предложения). Расходы на оказание услуг по предоставлению бассейна для проведения тренировок и соревнований сборных команд Ленинградской области подлежат возмещению за счет средств областного бюджета – бюджетных субсидий. |
| 13. | Информация об использовании инновационных технологий при реализации проекта концессионного соглашения, в том числе при разработке проектной документации, на стадиях создания (реконструкции) и использования (эксплуатации) объекта концессионного соглашения | При реализации проекта концессионного соглашения использование инновационных технологий не предполагается. |

# Приложение: Проект концессионного соглашения о создании и последующей эксплуатации объекта спорта - Плавательный бассейн с местами для зрителей в г. Гатчина с приложениями на  ___ л.;

| Генеральный директор ООО «БАССЕЙН ГАТ», действующий на основании Устава | _______________________________ Богомаз Н.В. м.п. |
| --- | --- |